방산 도메인 LLM 에이전트

전투 상황 의사결정 지원 에이전트

Battle Situation Decision-Support Agent

구조 전환 완료 확인 + 최종 목표 로드맵

Defense-LLM Agent System  |  2026-03-26

# 1. 전환 배경 및 필요성

현재 시스템은 Python 코드가 도구 실행 순서를 하드코딩하는 'Pipeline 모드'로 설계되었다. LLM은 수집된 컨텍스트를 받아 텍스트를 생성하는 역할에 한정되며, 도구 선택 자율성이 없다. 전투 상황처럼 복합적이고 동적인 질의를 처리하려면 LLM이 도구를 스스로 선택하고, 중간 결과를 해석하여 다음 행동을 결정하는 'LLM Tool-Use Agent 루프' 구조가 필수적이다.

| Pipeline 모드 (현재 기본값) | Agent 루프 모드 (목표) |
| --- | --- |
| Python이 도구 실행 순서 하드코딩 | LLM이 다음 도구를 스스로 결정 |
| 플래너 regex 오류 시 전체 흐름 고정 | 각 턴마다 상황 재평가 후 재라우팅 |
| 멀티-홉 추론 불가 | 검색 → 해석 → 재검색 연쇄 추론 가능 |
| 새 도구 추가 시 플래너 패턴도 수정 필요 | schema 등록만으로 LLM이 자동 활용 |
| 단순 키워드 질의에 적합 | 복합 전술 질의 (플랫폼-무장-규정 연계) 대응 가능 |

# 2. 구조 전환 구현 현황 (0.1 ~ 0.5)

2026-03-26 코드 직접 확인 결과, todo.md에 'TODO (P0)'로 표기되었던 5개 항목이 실제로는 모두 구현 완료 상태임이 확인되었다. 단위 테스트도 12개 케이스(test_agent_loop.py + test_mock_llm_tool_calls.py)가 작성되어 있다.

| 항목 | 구성요소 | 구현 위치 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Tool Schema LLM 주입 | tool_schemas.py::get_tool_definitions_for_llm() + executor.py:204 | ✅ 완료 | tool_defs 파라미터로 LLM에 전달 |
| 0.2 | tool_call 파싱·라우팅 | executor.py::_dispatch_tool() (line 286~391) | ✅ 완료 | PermissionError / Exception 핸들링 포함 |
| 0.3 | Agent 루프 Observe→Think→Act | executor.py::_run_agent_loop() (line 175~284) | ✅ 완료 | max_turns=10, E_LOOP_LIMIT 포함 |
| 0.4 | MockLLM tool_call 시뮬레이션 | mock_llm.py::tool_call_sequence (turn-by-turn) | ✅ 완료 | response_fn dict 반환 지원 |
| 0.5 | Tool 결과 LLM 재전달 포맷 | executor.py line 266~272: {"role":"tool","tool_call_id":...} | ✅ 완료 | OpenAI Function Calling 호환 형식 |

## 2.1 잔여 GAP (검증·활성화 필요)

| GAP | 내용 | 영향 | 해결 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-1 | 통합 테스트 미작성 (agent_mode=True 시나리오) | Agent 루프 E2E 동작 미검증 | Phase 1: IF-006 작성 |
| G-2 | Executor 기본값 agent_mode=False | 서비스 진입점이 여전히 pipeline 모드 | Phase 1: CLI --agent 플래그 |
| G-3 | Qwen25Adapter tools 파라미터 지원 미확인 | 실 모델에서 tool_call 주입 여부 불명확 | Phase 1: 어댑터 검증 |

# 3. 최종 목표: 전투 상황 의사결정 지원 에이전트

최종 목표는 지휘관 또는 참모가 전투 상황을 자연어 또는 구조화된 형식으로 입력하면, 에이전트가 지식 베이스·무기체계 DB·전술 규정 문서를 자율적으로 탐색하여 위협 평가, 대응 방책(COA), 규정 준수 여부, 근거 출처를 포함한 의사결정 지원 응답을 생성하는 것이다.

입력 예시: "북방 12km 지점 적 기갑부대 3개 중대 식별. 아군 KF-21 2대 대기 중. 현재 교전 규정 및 무장 호환성 확인 후 즉각 대응 방안 3가지 제시."

기대 출력: 위협 등급 평가 → 적용 가능 무장 목록(DB 조회) → ROE 준수 여부(문서 검색) → 방책 3가지 + 신뢰도 점수 + 인용 출처

# 4. 개발 로드맵

전투 상황 의사결정 지원 에이전트 달성을 위한 5단계 로드맵이다. 각 단계는 이전 단계의 결과물을 기반으로 구축되며, 단계별 완료 기준(DoD)이 정의된다.

| 단계 | 기간 | 목표 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 즉시 (완료) | 구조 전환 확인·문서화 | todo.md 0.1~0.5 ✅ 갱신 / CLAUDE.md Agent Loop 섹션 추가 / 본 설계 문서 작성 |
| Phase 1 | 1~2주 | Agent 루프 활성화·검증 | IF-006 통합 테스트 (agent_mode E2E) / Qwen25Adapter tools 파라미터 지원 확인·보완 / CLI --agent 플래그 추가 / agent_mode 기본값 전환 |
| Phase 2 | 2~4주 | 전투 상황 입력 레이어 | 전투 상황 프롬프트 스키마 설계 (JSON/자연어 이중 지원) / 위협 분류 도구 (threat_assess) / 전술 컨텍스트 추출 도구 (time/location/force) / 긴급도(TTL) 기반 검색 가중치 |
| Phase 3 | 1~2개월 | 의사결정 지원 도구군 | COA 생성기 (course_of_action) / ROE 준수 검사 도구 (roe_check) / 무기-표적 매칭 도구 (weapon_target_match) / 위험도 점수 산정 (risk_score) / 정보 공백 식별 도구 (intel_gap) |
| Phase 4 | 2~3개월 | 지휘관 의사결정 인터페이스 | 구조화된 지휘 보고 포맷 (상황→방책→권고→근거) / 방책별 신뢰도 점수 (confidence_rating) / 결정 감사 추적 (decision audit trail) / 보안 등급별 출력 필터 (SECRET/RESTRICTED/PUBLIC) |
| Phase 5 | 3~4개월 | 운영 강화·고도화 | RBAC 재활성화 + 보안 게이트 (0.6) / FastAPI /agent 엔드포인트 / 모델 업그레이드 (1.5B→7B/14B) / 평가 프레임워크 (결정 품질 ROUGE/BERTScore) / Docker 배포 |

# 5. Phase 1 — Agent 루프 활성화·검증 (상세)

## 5.1 IF-006 통합 테스트 설계

기존 IF-001~IF-005는 모두 pipeline 모드(_run_plan) 기준으로 작성되었다. IF-006은 agent_mode=True 경로의 End-to-End 동작을 검증한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시나리오 | query → MockLLM이 search_docs 선택 → 결과 수신 → 최종 답변 생성 |
| MockLLM 구성 | tool_call_sequence=[search_docs_tc, None], fixed_response="최종 답변" |
| 검증 항목 | response['data']['answer'] 비어있지 않음 / citations 1개 이상 / tool_call_log에 search_docs 기록 / 감사 로그 생성 |
| 테스트 파일 | tests/integration/test_agent_loop_pipeline.py |

## 5.2 Qwen25Adapter tools 파라미터 지원

Qwen2.5-Instruct 계열은 apply_chat_template에 tools 인자를 전달하면 Hermes/ChatML 형식으로 tool 스키마를 시스템 프롬프트에 자동 삽입한다. 확인 및 보완 항목:

- qwen_adapter.py::chat() 시그니처에 tools 파라미터 수신 여부 확인

- tokenizer.apply_chat_template(messages, tools=tool_defs, ...) 호출 경로 추가

- 모델 출력에서 <tool_call>...</tool_call> 태그 파싱 로직 추가 (Qwen2.5 tool_call 포맷)

- 단위 테스트: test_qwen_adapter.py에 tools 파라미터 전달 케이스 추가

# 6. Phase 2 — 전투 상황 입력 레이어 (상세)

## 6.1 전투 상황 프롬프트 스키마

전투 상황 입력은 자연어 문장과 구조화된 JSON 두 가지 경로를 모두 지원한다. 에이전트는 두 형식을 동일한 내부 컨텍스트 객체로 정규화한다.

| 필드 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| threat_type | 위협 유형 (air/ground/naval/cyber) | ground |
| threat_count | 위협 전력 규모 | 3개 중대 (약 100대) |
| location | 위협 위치 (방위/거리) | 북방 12km |
| friendly_assets | 아군 가용 전력 목록 | KF-21 x2, K2 전차 x5 |
| urgency_level | 긴급도 (1~5) | 4 (즉각 대응 필요) |
| query_intent | 요청 유형 (coa/roe_check/intel/status) | coa (방책 도출) |

# 7. Phase 3 — 의사결정 지원 도구군 (상세)

Phase 3에서 추가될 5개 도구는 기존 tool_schemas.py에 JSON Schema로 등록되며, LLM이 전투 상황 분석 중 필요에 따라 자율 호출한다.

| 도구명 | 입력 | 출력 / 기능 |
| --- | --- | --- |
| threat_assess | threat_type, count, location, urgency | 위협 등급(1~5) + 권장 대응 시간 + 분류 근거 |
| weapon_target_match | platform_id, threat_type | 호환 무장 목록 + 유효 사거리 + 제약 조건 (DB 조회) |
| roe_check | action_type, threat_level, location | ROE 준수 여부 + 관련 규정 조항 + 인용 문서 |
| course_of_action | threat_context, friendly_assets, constraints | 방책 N개 (각 방책: 행동 계획 + 예상 효과 + 위험도) |
| intel_gap | question_list, available_docs | 답변 불가 항목 식별 + 추가 수집 필요 정보 목록 |

# 8. 의사결정 응답 스키마 (Phase 4 목표)

전투 상황 의사결정 지원 응답은 기존 표준 응답 스키마를 확장하여 지휘관용 브리핑 형식을 포함한다.

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| request_id | string | 요청 고유 ID |
| data.answer | string | 최종 자연어 답변 (한국어) |
| data.situation_summary | object | 위협 등급, 긴급도, 아군 가용 전력 요약 |
| data.courses_of_action | array | 방책 목록 (각 방책: title, description, risk_score, confidence) |
| data.roe_compliance | object | ROE 준수 여부, 관련 조항, 제약 사항 |
| data.intel_gaps | array | 정보 공백 항목 (추가 수집 필요 사항) |
| citations | array | 인용 문서 목록 (doc_id, snippet_hash, source) |
| security_label | string | 보안 등급 (PUBLIC / RESTRICTED / SECRET) |
| tool_call_log | array | 에이전트 추론 과정 (도구 호출 이력) |
| hash | string | 응답 무결성 SHA-256 해시 |

# 9. 판단 근거 (Judgment Rationale)

본 로드맵의 우선순위 결정 배경과 각 단계 순서의 근거를 기술한다.

| 항목 | 판단 근거 |
| --- | --- |
| Phase 0 최우선 | 0.1~0.5가 이미 구현되어 있음에도 todo.md가 'TODO'로 표기되어 팀 혼선 유발. 문서-코드 불일치를 즉시 해소하지 않으면 이후 단계 설계가 기존 구현을 무시하고 중복 작업으로 이어질 위험이 있음. |
| Phase 1 before Phase 2 | 전투 상황 도구를 추가하기 전에 Agent 루프 자체가 실제 LLM(Qwen2.5)과 통합 동작함을 검증해야 함. 기반 검증 없이 Phase 2 도구를 추가하면 버그 격리가 어려워짐. |
| Phase 3 도구 5개 선정 이유 | 방산 도메인 의사결정의 핵심 흐름(위협 평가 → 무기 선택 → ROE 확인 → 방책 수립 → 정보 공백 확인)을 최소한의 도구로 커버. 각 도구는 독립적으로 테스트 가능하며 LLM이 선택적으로 호출. |
| RBAC를 Phase 5로 후순위 | 현재 테스트 단계에서는 인증 레이어가 개발 속도를 저하시킴. 기능 완성 후 재활성화하는 것이 반복 주기 단축에 유리. 단, 운영 배포 전에는 반드시 Phase 5에서 재활성화 필수. |
| 모델 업그레이드를 Phase 5로 | 1.5B 모델로 아키텍처 검증 완료 후 7B/14B로 교체하는 전략. 어댑터 패턴(AbstractLLMAdapter)이 이미 구현되어 있어 교체 비용이 낮음. 컴퓨팅 자원 확보 이전에 미리 업그레이드할 필요 없음. |

본 설계 문서는 review_docs/260326_1530_agent_loop_transition_analysis.md 분석을 기반으로 작성됨.

Defense-LLM Agent System  |  2026-03-26  |  출력 문서 — output_docs/